Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr XXV/224/05

Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

# WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE (po zmianie)

| L.p. | Program inwestycyjny | Jedn. org. realiz. program | Dział | Rozdz. | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe |  | Nakłady ponies. | Wysokość wydatków w roku budż. | Źródła finansowania |  |  |  | Wysokość wydatków w roku 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok rozp. | Rok zak. |  |  |  |  | Dochody własne | Gm. Fun. Och. Śr. I Gos. Wod | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. 1.1 1.2 | Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Chełmce Etap I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strawczynie | U G UG | 010 010 | 01010 01010 | 2004 2004 | 2005 2006 | 3.082.212 3.229.394 |  | - 46.014 | 3.082.212 1.999.965 | - - | 100.000 50.000 | 362.332 249.995 | 2.619.880 1.699.970 | - 1.183.415 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 010 |  |  |  |  |  |  | 6.311.606 |  | 46.014 | 5.082.177 | - | 150.000 | 612.327 | 4.319.850 | 1.183.415 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 | Przebudowa dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej Strawczyn ul. Górna Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźniaki Przebudowa drogi gminnej w m. Korczyn za szkołą Przebudowa drogi gminnej w m. Małogoskie Przebudowa drogi gminnej w m. Oblęgór-Sieniów odc. II | UG UG UG UG UG | 600 600 600 600 600 | 60016 60016 60016 60016 60016 | 2004 2004 2004 2004 2004 | 2005 2005 2005 2006 2006 | 795.907 585.500 661.514 1.096.625 891.789 |  | 698.049 513.512 580.180 30.622 17.322 | 97.858 71.988 81.334 1.029.973 851.469 | - - 81.334 154.496 127.721 | - - - - - | 97.858 71.988 - - - | - - - 875.477 723.748 | 36.030 22.998 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 600 |  |  |  |  |  |  | 4.031.335 |  | 1.839.685 | 2.132.622 | 363.551 |  | 169.846 | 1.599.225 | 59.028 |
| 3. | Adaptacja poddasza budynku UG | U G | 750 | 75023 | 2005 | 2006 | 200.000 |  | - | 80.000 | - |  | 80.000 | - | 120.000 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 750 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  | - | 80.000 | - |  | 80.000 | - | 120.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. 4.1 | Rozbudowa szkoły Rozbudowa szkoły w Oblęgorku | UG | 801 | 80101 | 2005 | 2006 |  | 2.339.821 |  | 1.333.643 |  |  | 200.000 | 1.133.643 | 1.006.178 |
| OGÓŁEM DZIAŁ 801 |  |  |  |  |  |  |  | 2.339.821 |  | 1.333.643 |  |  | 200.000 | 1.133.643 | 1.006.178 |
| 5. 5.1 5.2 | Modernizacja i wyposażenie świetlic Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Strawczynku Modernizacja i wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy i pobliskiego źródełka w Oblęgorze | UG UG | 921 921 | 92109 92109 | 2005 2005 | 2006 2006 |  | 562.200 560.000 |  | 12.200 12.200 | 12.200 12.200 |  |  |  | 550.000 547.800 |
| ## OGÓŁEM DZIAŁ 921 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122.200 |  | 24.400 | 24.400 |  |  |  | 1.097.800 |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z BUDŻETU (kolumna 11+13+14) |  |  |  |  |  |  |  | 13.854.962 | 1.885.699 | 8.502.842 | 387.951 |  | 1.062.173 | 7.052.718 | 3.466.421 |
| OGÓŁEM WYDATKI Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (kolumna 11) |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |  |  |
| OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM |  |  |  |  |  |  |  | 14.004.962 | 1.885.699 | 8.652.842 | 387.951 | 150.000 | 1.062.173 | 7.052.718 | 3.466.421 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

WIESŁAW PIOTROWSKI