* + 1. Umowa nr ……………..

zawarta w dniu ………………… w  **Strawczynie** pomiędzy **Gminą Strawczyn, NIP 9591486127, REGON 291010790** zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez :

**Tadeusza Tkaczyka -  Wójta Gminy Strawczyn**

a:

**………………………………..**

**………………………………………..**

**NIP ……………………….., REGON …………………………………….**

reprezentowanym przez:

**………………………………** zwanym dalej Wykonawcą

# § 1

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

# Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie art. 39 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji:

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu na odcinku od ul. Barytowej do ul. Granicznej w Strawczynku.**

Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania obejmuje odcinek od drogi gminnej ul. Barytowa ( dz. nr ewid. 1083/2) do drogi gminnej ul. Graniczna (dz. nr ewid. 540) w msc. Strawczynek.

Planowany przebieg rowu obejmuje dz. nr ewid. 539 (strona prawa) oraz działki przyległe.

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

2. W projekcie należy przewidzieć wykonanie rowu na odcinku od drogi gminnej ul. Barytowa ( dz. nr ewid. 1083/2) do drogi gminnej ul. Graniczna (dz. nr ewid. 540) lub innych rozwiązań zapewniających odprowadzenie wód powierzchniowych.

3. Uwzględnienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania i wykonania odwodnienia np. przebudowa – budowa zjazdów, budowę przepustów, kolizji z infrastrukturą techniczną itp. – w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych.

4. Uzgodnienie dokumentacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie (Zamawiający)

5. Uzgodnienia dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych na etapie projektowania

6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień do realizacji zadania w tym również ewentualnych ograniczeń ze sposobu korzystania z nieruchomości, w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości prowadzonych w trybie ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

7. Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizację robót w terminie do 31.12.2019 r.

**Zakres opracowania winien zawierać również:**

a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia.

b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane.

c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania.

**d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ stosownego zezwolenia na realizację robót zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót.**

**3. W ramach całości przedmiotu zamówienia należy wykonać:**

- projekt budowlany/dokumentacja techniczna uwzględniający wszystkie niezbędne branże w ilości 4 egz.

- projekt wykonawczy w każdej branży w ilości 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz.

- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany/dokumentacja techniczna i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ.

**4. Nadzór autorski.**

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane – w zależności od potrzeb wynikłych z realizacji zadania. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

* opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
* wykonywania projektów zamiennych,
* wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
* niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym SIWZ, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

8.Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

# § 2

**OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY**

Wykonawca zobowiązuje się,  w szczególności do:

1. terminowego wykonania prac projektowych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację inwestycji

2. wykonania wszystkich uzgodnień  i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji

3. wykonania bezpłatnie wszelkich poprawek wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania, uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji i etapie robót budowlanych.

4. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5. uwzględnienia wszelkich zmian związanych z nowelizacją ustaw i rozporządzeń

6. przekazania praw autorskich na rzecz Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy

7. dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt.

**Zlecanie prac podwykonawcom**

1. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług.

2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

# § 3

**TERMINY REALIZACJI**

Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają **od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. wraz   
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji**

# § 4

# ODBIORY

1.    Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć projekt w zakresie wymienionym w § 1 umowy  wraz z wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że wykonane zamówienie jest zgodne z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2     Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3.    Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

4.   Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji   jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego do weryfikacji złożonej dokumentacji w okresie 14 dni od daty jej dostarczenia.

6.    Bezusterkowy protokół odbioru dokumentacji stanowi podstawę do wystawienia faktury.

**Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.**

Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z jego strony:

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

2) jeżeli wady z jakichkolwiek powodów nie dadzą się usunąć – odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszenia lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

# § 5

**WYNAGRODZENIE**

Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się  w  wysokości **…………………… brutto** (słownie: **…………………………………**) w tym podatek VAT 23 % …………………….. zł.

**§ 6**

**ROZLICZENIA**

1.     Podstawą do wystawienia rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury.

2.    Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

3.    Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.

4.     Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku  Zamawiającego.

# § 7

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości wynosi **36 miesięcy** licząc od daty ostatecznego odbioru.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na **36** **miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego.

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenia innemu Podmiotowi) na koszt Wykonawcy bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę bez potrzeby uzyskania zgody sądu na takie wykonanie zastępcze.

**§ 8**

**NADZÓR AUTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI**

# Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

1. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.
2. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

* opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
* wykonywania projektów zamiennych,
* wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych   
  w toku realizacji robót,
* niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

1. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych.
2. Wykonawca Zobowiązany jest do bezpłatnego sprawowania nadzorów.
3. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego   
   i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego, w Wykonawca wyraża na powyższe zgodę.

# § 9

**KARY UMOWNE**

**Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych**

1.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w § 5.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia określonego w  § 5 w następujących wysokościach:

1)   za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac projektowych oraz w okresie  rękojmi w wysokości ustalonej w pkt 1) – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy opóźnienia

3) za zwłokę w wykonaniu wszelkich poprawek - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - wynikłych z winy projektanta, również w trakcie uzgodnień, opiniowania, uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i odszkodowania.

4. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych prac projektowych, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody sądu na takie wykonanie zastępcze.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należnych zamawiającemu kar umownych.

**§ 10**

**OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia:

Po stronie Wykonawcy – …………………………………………………..

Po stronie Zamawiającego – …………………………………………………..

**§ 11**

**RYZYKO WYKONAWCY**

1. Za wykonanie prac projektowych zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

# § 12

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2)   postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

3)   gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4)   jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych w terminie 30 dni od daty podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

W przypadkach określonych w pkt. 2– 4  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, pomimo zakreślenia mu w tym celu dodatkowego 14-sto dniowego terminu.

# § 13

**ZMIANY UMOWY**

1. Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie  w formie pisemnej za zgodą obu stron.

2. Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

    a) działanie siły wyższej;

    b) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

    c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

    d) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;

    e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

       f) niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, które mają wpływ  na termin realizacji przedmiotu umowy;

    g) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    h) zmiana zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,

    i) z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony  (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);

    j) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

~~k) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy;~~

    l) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

ł) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia

# § 14

**NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE UMOWY**

1. 1. Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości **…………………………..** co stanowi 10% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 5 niniejszej umowy.
2. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Gminy Strawczyn w formie pieniężnej.
3. 3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:
5. 1) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ……….. zł zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6. 2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. …………. zł zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7. 5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wydłużeniu ulegnie okres obowiązywania ustanowionego zabezpieczenia. W tym celu – w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokument gwarancji obowiązujący przez cały okres realizacji umowy. Nie wykonanie powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, za skutkami określonymi w § 8 pkt 1 umowy.

# § 15

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-057 Strawczyn, tel. 41 303 80 02)–zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w msc. Strawczynek, zwanego dalej „zamówieniem”.

4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, przez okres 10 lat.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia.

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:

− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

# § 16

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

3.   Wykonawca przenosi na rzecz zamawiającego prawa autorskie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Integralną część umowy stanowi Regulamin konkursu architektonicznego, dokumenty konkursowe, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz harmonogram prac, który zostanie przedłożony Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

**5.** Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA**

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do umowy Nr ………….: Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw autorskich.

*Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ………….. z dnia ………….*

**Oświadczenie**

Ja, niżej podpisany – autor projektu **…………………………………………………………………………………………………………………………** oświadczam, że:

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie dokumentacji projektowej j.w, z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2.
2. Prawa nabyte zgodnie z ustępem 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do Dokumentacji Projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: − utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

− zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie,

− wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu,

− wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

− wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

− wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

− wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

− wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

− realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie;

− wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: • przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa;   
• przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy.

1. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy.

*Strawczyn, ……………. ……………………………………..*

*Miejscowość, data pieczęć i podpis*